D类项目（地价评估）业务工作流程

- 目的

为规范地价评估业务管理，理顺和明确评估工作岗位和职责，按照目前评估业务一般工作程序，制定本工作流程指引。

- 评估业务工作流程

2.1 评估业务工作流程简图；

2.2 地价评估工作分步工作时间表

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 一般工作时间 （工作日） | 负责人 | 涉及文案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受理 | 受理委托、任务录入 （签订合同） | 1 | 行政部、中心分管总师、部长、副总师、部门文员 | P&LRC-QT09附表一、P&LRC-QT15 附表七 |
| 2 | 明确基本事项 | 明确估价基本事项、估价对象、估价目的和估价时点等 | 1 | 项目负责人 | P&LRC-QT09附表一 |
| 3 | 拟订方案 | 拟定估价作业方案、技术路径、估价方法和作业步骤 | 1 | 项目负责人 | P&LRC-QT09附表一 |
| 4 | 实地勘查 | 实地勘查搜集资料，对资料进行核实、分析和整理 | 1 | 项目负责人 现场勘察人员 | P&LRC-QT09附表一、P&LRC-QT11附表三 |
| 5 | 计算结果、撰写报告 | 选定估价方法计算，确定估价结果，撰写估价报告 | 资料收集齐全后7个工作日内完成 | 项目负责人 | P&LRC-QT09附表一 |
| 6 | 报告审核 | 初审--报告内容、技术路径等校核 | 3 | 经办人→校对人→分管部长→中心分管总师 | P&LRC-QT09附表一、P&LRC-QT10附表二 |
|  |  | 复审--结果、意见 | 3 | 经办人→校对人→分管部长→中心分管总师 | P&LRC-QT11附表三 |
| 7 | 提交报告、领导签字 | 报告装订、拟订合同并提交领导签字 | 2 | 项目负责人 校对人校核统计 | P&LRC-QT09附表一、P&LRC-QT13 附表五 |
| 8 | 资料存档 | 估价原始调查资料、收集的文档、办理意见、成果报告等存档 | 1 | 项目负责人移交 部门文员校核存档 | P&LRC-QT09附表一、P&LRC-QT14 附表六、P&LRC-QT15 附表七 |

*工作总时间以各项目累计时间为最高时限20个工作日。

*工作过程中若遇特殊情况，可请示部长将任务挂起或延期。

3  各环节评估工作指引

3.1任务获取和分派

评估业务主要由规划国土委、管理局对应处、科室以业务文转中心，经中心分管总师批转部门后，由部长、副总师负责接受委托方评估委托商定评估委托合同事宜；再根据员工工作情况和业务类型等分派任务，指定项目负责人、校对人、勘察、审核人员。

部门文员将业务流程及岗位安排录入办文系统后，各对应经办人必须将业务办理意见及中间规范文案（详见附表）录入电脑和填写存档，再转下一经办人；若下一经办人未见相应意见及文案，可不予办理直接退转。

3.2基本事项

评估基本事项主要包括估价对象、估价目的和估价时点等，由项目负责人自行获取并应及时向部长、副总师汇报。

3.3拟订估价方案

估价方案主要包括评估基本情况、评估技术路径、评估方法、工作步骤等，由项目负责人组织拟订并形成文字材料报部长、副总师商定。

3.4实地勘察

通常由项目负责人、校对人及勘察人员组成，现场记录和签字必须详实负责；调查案例及资料必须符合评估技术规范要求，并及时报部门文员更新汇总。

3.5计算结果、撰写报告

主要由项目负责人负责，按照评估技术规范要求严格认真地完成。评估结果需上报中心技术委员会、规划国土委招拍挂底价审定委员会的，必须同时负责完成文字汇报稿以及汇报幻灯制作。

3.6报告审核

项目负责人完成撰写报告后（包含相应的文字汇报稿和汇报幻灯），转评估审核人员审核。

初审人员按审批评估方案审核报告中规范格式、文字描述、技术路径、结果计算、假设和应用等，必须出具明确审核意见；初审通过修改完成后，再报复审人员审核，复审人员审定其中技术路径和评估结果，同样必须出具明确审核意见。其中涉及上报中心技术委员会议审定的，以技术委员会议审定结果为准。

3.7提交报告

评估基本事项主要包括估价对象、估价目的和估价时点等，由项目负责人自行获取并应及时向部长、副总师汇报。

3.8资料存档

项目负责人按存档要求将该项评估业务法律依据、测算依据、中间调查资料、评估结果报告、签收确认书、合同书等相关资料，全部转交部门文员校核办理存档。