轨道交通20号线关键技术和

行车组织方案论证研究项目

外协遴选文件

深圳市规划国土发展研究中心

一、项目背景介绍

根据深圳市最新一轮的轨道线网规划《深圳市轨道交通线网规划（2016-2035）》，20号线为联系大空港副中心与前海-南山、福田-罗湖主中心区的轨道快线。线路起于大空港海洋新城、终于福田皇岗口岸地区，全长44.9km，并预留延伸至东莞与东莞轨道2号线和3号线衔接的条件。目前市规划国土发展研究中心正在承担《深圳市城市轨道交通20号线交通详细规划》（以下简称“主体项目”）的编制工作，内容主要包括明确线路的线站位方案、敷设方式及线路车辆基地规划选址，结合车站功能定位预测车站客流，提出车站布局规划及接驳设施规划，最后提出沿线相关用地规划调整及交通市政规划协调建议等。

目前我市轨道线路已经成网运行、城市建设密度不断增强、城市地上和地下空间利用日趋复杂。这些因素对新的轨道线路在规划阶段提出了更高的要求，需要在线路详细规划阶段就要考虑以往在线路工可和总体设计阶段才会考虑的线路运营组织、工程技术标准和工程节点的可实施性等问题。

因此，结合主体项目委托方的要求，在轨道20号线交通详细规划编制阶段，有必要同步开展车辆选型论证（包括速度目标值、技术标准等）、运营组织研究和重要工程节点方案评估，为线路交通详细规划编制稳定线站位方案、实现最经济合理的网络化运营、减少后期阶段的工程协调问题提供重要技术支撑。

二、项目基本要求

- 技术要求

- 工作内容

（1）关键技术指标研究

根据城市规划、线网规划，并结合线路功能定位、城市主副中心联系需求、客流特征等因素，研究比选本条线路合理的车辆选型、编组方案以及设计速度目标值并提出建议。

（2）车辆运行组织研究

结合线路功能定位、设计速度以及时空目标要求，分析列车开行方案、车辆停站方案以及是否有必要设置越行站等问题并提出建议。确保线路能够实现规划的功能和时空目标值。

（3）关键工程节点方案评估

根据详细规划提出的线站位方案，评估重点换乘车站、关键工程节点的工程难度、工程风险、工程的可实施性等并提出协调建议，确保规划方案未来的工程可实施性。

（4）车辆基地选址的工程可实施性分析

根据详细规划提出的车辆基地选址方案，对车辆基地的规模、布局方案和工程可实施性进行研究和评估，确保车辆基地的工程可实施并满足线路未来运营管理的需要。

（5）线路沿线方案协调的技术支撑和配套服务

在外协委托方根据规划管理的需要开展线路方案具体节点与沿线用地开发方案协调时，根据外协委托方需要，提供相关方案协调的工程研究配合和技术支撑等配套服务工作。

- 计划进度

本项目研究周期预计为4个月，后续服务期与主体项目相同。

第一阶段：至2019.11.30形成初步成果，包括车辆选型和编组、设计速度目标值、关键节点工程可行性评估。

第二阶段：至2019.12.30形成中期成果，包括完整研究内容，形成研究报告。

第三阶段：至2020.2.29，根据意见完善成果，完成最终研究成果，并通过市规划国土发展研究中心外协项目验收会验收通过。

- 成果内容

最终应形成研究报告（word格式）和汇报系统（PPT格式），以及相关研究方案的CAD图纸。内容应包括方案比选论证分析的过程、方法、数据、结论以及相关图纸。

- 成果验收

研究成果以通过深圳市规划国土发展研究中心外协项目验收会为准。

- 保密要求

乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。

- 项目采购预算

本项目预算采购金额不超过人民币叁拾万元（￥300,000）。

- 对参评外协单位资格要求

- 参评外协单位必须提供企业法人的授权书、营业执照、相关资质等证明文件。

- 参评外协单位必须提供工程咨询甲级资质（包含铁路或城市轨道专业方向）。

- 参评外协单位必须认可我中心外协邀请文件涉及的相关规定。

三、投标材料要求

- 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2 企业营业执照

*3 相关资质证明

4 其它（如质量保证体系等证明）

第二部分 参评材料

- 企业情况简介

*1） 企业概况

*2） 注册经营主要业务方向

*3） 技术人员配备情况

*4）与外协项目相关的办公设施装备情况

*5）业绩及客户评价综述

*6）成果案例介绍

7）其它

- 项目开展工作大纲

*1）工作内容

*2）进度安排

*3)工作思路

*4)实施措施

*5)人员配置

*6)计费标准

*7)质量保障措施

8)其它

注：*为必须提供材料项。

- 提供材料要求

- 外协参评企业授权代表需准备下列外协遴选文件（分开密封）：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

外协遴选文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

- 外协遴选文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

- 外协遴选文件外包装按统一格式（详见附件）。

四、参评须知

- 鉴于项目特点，此项目外协遴选采用专家投票法。投票比选将重点考虑以下要素：

①项目承担经费,考察项目经费报价合理性；

②类似项目业绩情况，以类似项目的项目合同或获奖证书作为部分证明材料；

③项目实施方案，考察对项目内容和项目难点的理解、对项目进度的安排，项目团队人员的配置等，比较实施方案的全面性、完整性和科学性；

④项目服务承诺方案（完成时间与质量等）。

- 已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目外协遴选。

- 所有受邀外协单位参加遴选所发生的一切费用均自行承担。

- 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

密封袋封面

委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：

参评单位：