深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）建设项目监理

项目外协遴选文件

深圳市规划国土发展研究中心

2019年11月18日

一、项目背景介绍

在新一轮机构改革和数字化时代变革的大背景下，中心需顺应新时期发展需要，站在全局性、战略性和系统性的角度，推动中心信息化服务转型升级，通过信息化建设带动中心资源整合，充分发挥中心的平台与资源优势，为中心未来的业务发展和技术创新打下基础。目前中心除了承担我市国土空间规划编制工作之外，还承担着国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的部分建设任务，首先要满足国家和市局对国土空间规划成果上报的要求，完成中心承担的国土空间规划“一张图”功能模块的信息化建设。

为此，中心启动了《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）》项目，目前整个项目已经完成了招投标工作，项目中标金额为809.7万元；为了配合中心智慧规划信息平台整个项目建设，中心配套启动了《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）机房改扩建》，项目中标金额为38万元；还同时配套启动了《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）硬件基础设施采购》项目，硬件基础设施项目费用预算为250万元。为了能让整个平台建设过程更加规范，强化质量保障，现需聘请第三方信息系统工程监理单位，对整体信息化建设开展监理工作。

二、项目基本要求

- 技术要求

- 工作范围

根据信息系统工程监理的相关程序和要求，对《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）》、《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）机房改扩建》及《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）硬件基础设施采购》等项目建设过程进行全程监理，对项目实行“四控”、“两管”、“一协调”，即项目进度控制、项目质量控制、项目变更控制、项目投资控制；合同管理及信息管理；协调组织建设单位（甲方）、承建单位（乙方）及与项目有关的第三方关系。

- 工作内容

2.1监理要点

2.1.1质量控制

1）依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量。

2.1.2进度控制

1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；

2）审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；

3）编制项目实施各阶段、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；

4）发现项目未能按计划进行时，要求乙方调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

5）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。

2.1.3变更控制

1）对项目变更进行严格控制；

2）对可能发生的风险以及可能引起的变更保持预控能力，并具备快速反应能力；

3）对变更申请快速响应；

4）任何变更都要得到三方（甲方、乙方、监理单位）确认；

5）明确界定项目变更的目标；

6）加强变更风险及变更效果的评估；

7）及时公布变更信息；

8）选择冲击最小的方案。

2.1.4投资控制

1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

2）审查项目进度款申报；

3）严格控制和审查软件需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

4）审核乙方的工作量清单和竣工结算。

2.1.5合同管理

1）协助甲方确定项目实施的合同结构；

2）协助甲方起草与项目有关的各类合同；

3）参与各类合同谈判；

4）监督检查乙方履行合同；

5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；

6）协助甲方处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

7）合同整理与归档。

2.1.6信息管理

1）及时向甲方提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

2）建立全面、准确反映各子项目的各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3）督促、检查乙方及时完成各阶段设计文档、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

4）审查乙方的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查乙方与甲方之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见；

5）当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向甲方报告，并提出对策建议，同时督促乙方尽快采取措施。

2.1.7组织协调

1）帮助甲方划分或澄清乙方的工作范围和职责；

2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

2.1.8信息安全管理

1）督促乙方建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；

2）组织信息安全事故的调查与处理。

3）建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。

2.1.9项目文档管理

1）督促检查乙方及时完成各阶段设计文档、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化；

2）监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。

2.2日常监理

1）掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

2）安排足够的监理人员，按项目需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证1名监理工程师在现场，随时为甲方提供服务，总监理工程师必须专职于本项目，需为投标单位社保人员；

3）制定项目管理的组织机构方案并协助甲方组建相关机构，并提供相关培训；

4）熟悉了解本项目各子项目的业务需求，协助甲方对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助本项目各子项目的招标技术文件编制工作（包括各项目建设需求的整理编制工作）；

5）参与各项目的招投标工作，参与各项合同的起草、评审及谈判工作，并对合同的执行情况进行总体监督；

6）建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

7）建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

8）与甲方一起制定评审机制，在项目实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致项目失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对项目实施情况进行评审，对评审不合格的，应向甲方提出终止合同意见；

9）其他需要日常监理的事项。

2.3过程监理

1）监理单位实施监理前应充分搜集各种项目资料、文档，熟悉并掌握项目实施依据；

2）为保障项目全过程优质监理服务，投标单位应提供对本项目优质服务承诺；

3）监理单位要定期对项目实施各个环节、关键点等进行实地查验；

4）编制监理大纲、监理规划、监理实施细则，提交给甲方审核；

5）根据相关项目的工作范围要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购方审核，并依此进行过程管理；

6）监理单位要结合补查内容，选派相关专业人员，对各类项目实施成果进行抽检、验证并形成监理报告；

7）监理单位对发现问题较多地方，应及时协调相关各方，厘清问题，会商解决方法和措施，限期整改；

8）根据项目的总体计划，与甲方联合对乙方制定的项目总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

9）检查项目采用硬件、系统软件是否符合采购文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的硬件、系统软件产品，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求；

10）督促承建单位严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购方报告，并提出处理方案。对项目中的难点、重点进行检查，做好分项验收工作；

11）对项目中各子项目以及项目整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报项目实际进度情况，审核乙方的进度报告，对项目实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

12）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促生产单位整改存在的问题；

13）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；

14）对项目的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜；

15）每月编制监理月报向甲方综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施；

16）配合甲方开展项目评测、项目备案、项目审计等事项；

17）负责根据甲方要求组织项目的专家咨询、专家评审、验收等工作，并承担相应费用；

18）其他需要监理的事项。

- 质量要求

要符合GB/T 19668-2018 《信息技术服务监理》的相关质量要求。

- 计划进度

针对中心智慧规划信息平台建设需每月提交本月平台建设监理报告，2020年底提交平台建设监理总报告；针对中心智慧规划信息平台机房改扩建和硬件基础设施建设，需在机房改扩建或硬件基础设施建设工程完成后一个月内提交机房改扩建监理报告或硬件基础设施建设监理报告。

- 人员配置

要求项目负责人具有信息系统工程监理资质，从事信息系统工程监理行业3年以上工作经验，项目实施过程要有1-2名具有信息系统工程监理资质的专业人员参与，未经甲方同意，不得随意更换项目负责人，否则，甲方有权解除合同或根据情节对其处以5000元/次的罚款。

- 成果内容

6.1《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）建设监理报告》；

6.2《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）机房改扩建监理报告》；

6.3《深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）硬件基础设施建设监理报告》。

- 成果验收

成果由中心技术委员会最终验收。

- 其他要求

项目监理单位的主要目的是积极促进整个中心智慧规划信息平台项目的顺利推进，针对不同进度和建设特点的项目，需提出针对性的解决方案。

- 项目采购预算

本项目预算采购金额不超过人民币300,000元。

- 对参评外协单位资格要求

1.参评外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证、相关资质等证明。

2.参评外协单位必须具备信息系统工程监理甲级资质或以上资质。

三、投标材料要求

- 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书

*2 企业营业执照

*3 企业代码证

*4 行业资质证明

5 其它（如质量保证体系等证明）

第二部分 参评材料

- 企业情况简介

*1）企业概况

*2）注册经营主要业务方向

*3）技术人员配备情况

*4）与外协项目相关的办公设施装备情况

*5）业绩及客户评价综述

*6）成果案例介绍

7）其它

- 项目开展工作大纲

*1）工作内容

*2）工作进度

*3)工作思路

*4)实施措施

*5)人员配置

*6)计费标准

*7)质量保障措施

8)其它

注：*为必须提供材料项。

- 提供材料要求

- 外协参评企业授权代表需准备下列外协遴选文件(分开密封)：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

外协遴选文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

- 外协遴选文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

- 外协遴选文件外包装按统一格式（详见附件）。

四、参评须知

- 鉴于项目特点，此项目外协遴选采用专家投票法，投票比选应重点考虑以下要素：

- 项目报价；

- 公司业绩情况（需提供相应的证明文件扫描件），具有同类信息系统建设项目监理经验者优先；

- 对中心智慧规划信息平台项目监理需求的理解程度，理解契合者优先；

- 对中心智慧规划信息平台项目监理的服务内容和承诺的完整程度和详细程度，服务内容和承诺完整且详细者优先；

- 参与项目的人员组成情况，项目成员资历和经验丰富者优先。

- 已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目外协遴选。

- 所有受邀外协单位参加遴选所发生的一切费用均自行承担。

- 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

密封袋封面

委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：深圳市规划国土发展研究中心智慧规划信息平台（一期）建设项目监理

参评单位：