龙岗区中观交通模型交通调查

外协遴选文件

深圳市规划国土发展研究中心

（2020年5月19日）

一、项目背景介绍

《2019年深圳市交通仿真系统日常更新（龙岗区）》是对《深圳市城市交通仿真系统信息采集及服务扩展项目》（交通仿真二期）的年度更新，由于《仿真二期》中观交通模型和微观交通仿真模型尚未实现全覆盖，需要在年度更新项目中进一步进行扩展完善，建立龙岗区中观交通模型。

本次主要调查目的如下：

1）满足OD反推要求的关键节点交通流量调查

2）现场核查渠化信息，填写EXCEL表格，保证中观模型底层基础网络信息正确；

3）根据项目组提供的交警信号灯配时方案JPG图，按照中观模型录入要求，填写EXCEL表格。

调查时间要求：

工作日一天，早晚高峰。

路段及交叉口流量调查时间为：周二周三周四早高峰7:30-9:30，晚高峰17:00-19:00。

二、项目基本要求

1  技术要求

- 工作范围

本次工作范围包括龙岗区对外境界线，龙岗区及其周边片区重要交叉口及路段等，包括：

- 交叉口转向流量调查（70个交叉口，其中6个立交，14个 T/Y型平面交叉口，50个十字型平面交叉口）

- 路段流量调查（18个双向路段）

调查内容包括：路段流量调查、交叉口各转向流量调查和现场复核渠化、录入信号信息等。

调查前需要进行现场探勘，根据探勘情况制定详细调查方案，包括每个调查点摄像机架设位置、调查内容、调查员安排等，并交由甲方确认。

- 质量要求

外协单位必须保证收集数据的真实性，按照委托方确认的详细工作方案开展调查，同时按照项目委托方技术要求在规定的时间完成规定的交通调查工作。如调查结果不准确，需免费重新调查。具体要求：

1、调查时间：早高峰7:30-9:30，晚高峰17:00-19:00，日期要求周二周三周四，周末及周一周五不做调查。

2、在条件允许的情况下优先采用室外录像、室内统计填写表格的方法，具体方法可依据实际情况与甲方协调后确认。

3、在确定具备架设摄像机条件的交叉口或路段选定合适架设位置，架设位置应保证摄像人员安全与摄像范围和清晰度达到要求。

4、每个交叉口进口道直左右方向分开调查，分别填写调查表。如交叉口有掉头专用车道，掉头方向车流需要单独一张表格记录。

6、立交调查需确保各个转向匝道的分车型流量。

7、人员方案为暂定方案，现场考察后根据需要各交叉口及路段之间调配，可适当增减。

- 计划进度

确定外协单位后一周内完成现场踏勘，并制定详细的调查实施方案；确定外协单位后后一个月内完成所有现场调查，然后在一周内完成所有数据输入及其他成果。

- 人员配置

外协单位应为本项目配备不少于5名组织人员，负责调查员招募、培训、现场工作监督、交通后勤保障等。

- 技术接口

EXCEL（甲方提供录入格式，乙方按照视频数据录入EXCEL）和现场视频数据。

- 成果内容

提交原始纸质调查表格；

提交录入的电子调查表格;

提交拍摄的视频数据;

提交简要调查报告。

- 成果验收

由分管总师主持，按中心项目管理规定进行成果验收。

重点验收调查数据可靠性，通过现场了解、车牌识别点数据、道路指数以及历史调查数据对本次调查数据可靠性进行验收。

2项目采购预算

本项目预算采购金额不超过人民币180,000元（拾捌万元）。

1、调查报价包含人工费、调查设备使用费、保险费、表格打印及输入费、现场探勘及方案制定费、各类补贴、税费等一切费用，为包干价。

2、调查总报价为暂定价，最终费用根据调查实际完成情况支付，但总费用不得超出合同价。

3、根据每个调查点位交通情况，实际调查员总人数少于原定计划的，相应费用应从总费用中扣除。

3  对参评外协单位资格要求

- 评外协单位必须认可我中心外协邀请文件涉及的相关规定。

- 参评外协单位必须具备  /  资质或以上资质。

- 参评外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证、相关资质等证明。

- 参评外协单位应具备在本行业内，有二个或以上的相似成果可供考察。

三、投标材料要求

- 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2 企业营业执照

*3 企业代码证

*4 行业资质证明

5 其它（如质量保证体系等证明）

第二部分 参评材料

- 企业情况简介

*1） 企业概况

*2） 注册经营主要业务方向

*3） 技术人员配备情况

*4） 与外协项目相关的办公设施装备情况

*5） 业绩及客户评价综述

*6） 成果案例介绍

7） 其它

- 项目开展工作大纲

*1）工作内容

*2）工作进度

*3)工作思路

*4)实施措施

*5)人员配置

*6)计费标准

*7)质量保障措施

8)其它

注：*为必须提供材料项。

- 提供材料要求

- 外协参评企业授权代表需准备下列外协遴选文件（分开密封）：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

外协遴选文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

- 外协遴选文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

- 外协遴选文件外包装按统一格式（详见附件）。

四、参评须知

- 鉴于项目特点，此项目外协遴选采用专家打分法。

打分标准如下表：

| 序号 | 评分分项内容 | 分项得分 （合计100分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目报价 | （25分） | 【说明：本项目控制价格为18万】 |
| 2 | 深圳固定办公地点 | （10分） | 遴选单位在深圳有固定办公地点得10分，否则不得分。 【证明材料：租赁合同】 |
| 3 | 深圳相关业绩情况 | （20分） | 遴选单位提供在深圳的与交通调查等相关的业绩，每提供一个得4分。如深圳内的中观交通模型交通调查、跨界交通调查、居民出行调查、交叉口流量调查、路段流量调查等交通调查。 【证明材料：相关合同】 |
| 4 | 类似项目业绩情况 | （15分） | 遴选单位提供类似业绩证明，除资信证明要求的业绩材料外，每多提供一个类似项目业绩加5分。如中观交通模型交通调查、片区交通调查（片区大于3km2或调查交叉口数量多于15个或调查路段数多于20条）等交通调查。 第三点在深圳的相关业绩情况，在第四点若属于类似项目业绩情况的可重复计分。 【证明材料：相关合同】 |
| 5 | 项目实施方案 | （20分） | a.项目工作进度安排合理，工作思路明确，优秀得10分，良好得5分，较差得2分； b.项目重难点分析全面、规划对策完备，优秀得10分，良好得5分，较差得2分。 |
| 6 | 项目服务承诺 | （10分） | 在投标文件中有承诺函的最高得10分，其中包含项目后续服务（质量检查、补充调查等）承诺的得5分，包含项目保障措施（完成时间与质量等）承诺，得5分；无承诺函的得0分。 |

- 已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目外协遴选。

- 所有受邀外协单位参加遴选所发生的一切费用均自行承担。

- 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

密封袋封面

委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：

参评单位：